Оценка основных целевых индикаторов целевой программы

«Повышение надежности и качества водоснабжения многоквартирных домов многоэтажной застройки города Чкаловска Нижегородской области на 2009-2010 годы»

(наименование целевой программы)

за 2010 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерен. | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Ремонт насосных станций: | мероприятие | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Приобретение шкафа насосного оборудования станции 2-ого подъема | Шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Замена водовода по кв. Лесной, по ул. Суворова | Шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ремонт крыши насосной станции водозаборных сооружений города Чкаловска | кол-во раз. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Строительство насосной станции кв. Лесной | кол-во раз. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  | 6 | 6 | 0 | 0 |

Начальник отдела градостроительства,

благоустройства и ЖКХ                               _______________________Пронин Е.В.