Заключение
 об  эффективности реализации целевой программы

«Повышение надежности и качества водоснабжения многоквартирных домов многоэтажной застройки города Чкаловска Нижегородской области на 2009-2010 годы»

1.Общие сведения о целевой программе

Основной целью создания данной программы является обеспечение потребителей (абонентов) холодной питьевой водой соответствующего качества в необходимом объеме по присоединенном сетям в пределах проектных производственных мощностей городского водоканала.

Заказчиком Программы является Администрация города Чкаловска (далее -администрация).

Реализацию Программы обеспечивали:

- администрация города Чкаловска,

Главным распорядителем бюджетных средств являлась администрация.

Основными источниками финансирования мероприятий Программы определены:

- средства бюджета города Чкаловска в сумме   838,4тыс. руб.,

В 2010 году в Программу изменения вносились 2 раза.

2. Финансовое обеспечение Программы

Согласно решению городской Думы г. Чкаловска от 28.12.2009 N 98 "О бюджете города Чкаловска на 2010 год" (с изменениями, внесёнными решениями от 19.04.2010 г. № 15, от 31.05.2010 г. № 23, от 19.07.2010 г. №38, от 27.07.2010 г. №42, от 20.08.2010 г. №45, от 20.10.2010 г. №64, от 23.11.2010 г. №68, от 27.12.2010 г. №77) в бюджете города Чкаловска на 2010 год определено финансирование на реализацию данной программы в размере 812,9 тыс. руб.

Объем средств, предусмотренных бюджетной росписью на исполнение мероприятий Программы на 2010г., соответствует постановлению администрации города Чкаловска №93 от 04.12.2009 года  «Об утверждении целевой программы  «Повышение надежности и качества водоснабжения многоквартирных домов многоэтажной застройки  города Чкаловска Нижегородской области на 2009-2010 годы» (в редакции постановлений администрации города Чкаловска от 16.02.2010 года № 26, от 16.04.2010 г. №40, от 16.07.2010 г. №74).

Согласно отчету об исполнении бюджета всего на реализацию мероприятий Программы было направлено  812,8 руб., или 99,9 % от ассигнований, предусмотренных на реализацию данной Программы.

3. Исполнение программных мероприятий в 2010 году.

На 2010 год были утверждены следующие программные мероприятия:

- ремонт насосных станций,

- приобретение шкафа  насосного оборудования станции 2-ого подъема

- замена водовода по кв. Лесной и по ул. Суворова,

- ремонт крыши насосной станции водозаборных сооружений города Чкаловска,

- Строительство насосной станции кв. Лесной (материалы закуплены, но ввода в эксплуатацию не было).

В  2010 году за счет городского бюджета были осуществлены практически все запланированные программные мероприятия.

4. Оценка эффективности реализации программы.

Согласно проведенной оценке целевых индикаторов можно сделать вывод эффективности реализации программных мероприятий, так как итоговая сводная оценка  в баллах составляет 0.

Выводы и рекомендации:

1. Планируемые программные мероприятия исполнены.

2. В связи с тем, что ситуация с авариями на водопроводных сетях не улучшилась, то основная цель программы по итогам проведенных мероприятий не достигнута.

3. Так как  бюджет города Чкаловска не имеет возможности на реализацию комплексных мер для улучшения состояния системы водоснабжения, то  Исполнителям- координаторам программы необходимо найти возможность привлечь федеральные, областные средства, путем вхождения в соответствующие программы.

Начальник

финансово-экономического отдела                                         Н.С. Солдатенкова

Исполнитель                                                                                 О.А. Самойленко