Администрация г. Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06 октября 2010 96

Об утверждении ведомственной целевой программы «Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального образования город Чкаловск   Чкаловского района Нижегородской области на 2011-2013 гг.».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   администрация города Чкаловска   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального образования город Чкаловск   Чкаловского района Нижегородской области на 2011-2013 гг.».

2.Контроль за исполнением настоящей программы возложить на начальника отдела градостроительства, благоустройства и ЖКХ Пронина Е.В.

Глава администрации

города Чкаловска                                                                                       С.А. Бутылкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации г. Чкаловска

от   06.10.2010г. № 96

«Пожарная безопасность жилищного фонда муниципального образования город Чкаловск   Чкаловского района Нижегородской области на 2011-2013 гг.».

Паспорт программы

| Статус программы | ведомственная целевая программа функционирования |
| --- | --- |
| Цели, подцели (если выделены) и задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено реализацией программы | Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, совершенствование организации профилактики пожаров, сокращение количества пожаров на объектах жилищного фонда |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2013 гг. |

Основные   целевые   индикаторы   программы  и  затраты  на  реализацию

программы:

| Целевые индикаторы программы | Ед. изм. | Плановый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| Ремонт и замена электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией | м.п. | 200 | 200 | 200 |
| Ремонт и замена электрических устройств в местах общего пользования | Шт. | 10 | 10 | 10 |
| Устройство светильников закрытого типа в местах общего пользования | Шт. | 20 | 20 | 20 |
| Ремонт неисправных печей и дымоходов | Шт. | 10 | 8 | 5 |
| Устройство замков на чердачных и подвальным помещениях | Шт. | 10 | 10 | 10 |
| Ликвидация строений, находящихся в противопожарных разрывах между жилыми домами | м2 | 200 | 200 | 200 |
| Создание и организация работы опорного пункта (противопожарного уголка) для обучения населения мерам пожарной безопасности | Шт. | 1 | 1 | 1 |
| Затраты на реализацию программы, всего: - из бюджета города Чкаловска, - средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | тыс. руб. | 237 50 187 | 232 41 191 | 217 26 191 |

Основные мероприятия программы:

| N п/п | Наименование мероприятий | Источник финанси-рования | Объем расходов на реализацию мероприятия по годам, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | Ремонт и замена электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, электрических устройств в местах общего пользования | бюджет города Чкаловска средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 30 70 | 25 75 | 15 85 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 2. | Устройство светильников закрытого типа в местах общего пользования | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 8 | 8 | 8 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 3. | Ремонт неисправных печей и дымоходов | средства управляющих организаций бюджет города Чкаловска | 21 19 | 20 15 | 10 10 | ЗАО «ДУК» |
| 4. | Проведение проверки и очистка вентиляционных каналов и печных дымоходов; проверка технического состояния газоходов | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 45 | 45 | 45 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 5. | Проведение работ по очистке чердачных и подвальных помещений от сгораемого мусора | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 20 | 20 | 20 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 6. | Устройство замков на чердачных и подвальным помещениях | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 10 | 10 | 10 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 7. | Ликвидация строений, находящихся в противопожарных разрывах между жилыми домами | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 15 | 15 | 15 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 8. | Установка обозначений мест размещения ПГ | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК бюджет города Чкаловска | 1 1 | 1 1 | 1 1 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 9. | Приобретение наглядных материалов, изготовление печатных изданий, памяток для населения в целях проведения противопожарной пропаганды в МКД | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 10. | Создание и организация работы опорного пункта (противопожарного уголка) для обучения населения мерам пожарной безопасности | средства управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ЗАО «ДУК», ТСЖ и ЖСК города Чкаловска |
| 11. | Итого | - | 237 | 232 | 217 | - |