Администрация г. Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 ноября 2010г. 104

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Развитие наружного освещения города Чкаловска на период 2011 - 2013 гг.»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   администрация города Чкаловска   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  ведомственную целевую программу «Развития наружного освещения города Чкаловска на период 2011 - 2013 гг.».

2. Контроль за исполнением настоящей программы возложить на заместителя администрации города Чкаловска Сафронова А.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 г.

Глава администрации

города Чкаловска                                                                                       С.А. Бутылкин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации г. Чкаловска

от   12.11.2010г. № 104

Ведомственная целевая программа

«Развитие наружного освещения города Чкаловска на период 2011 - 2013 гг.»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1. Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Развития наружного освещения города Чкаловска на период 2011 - 2013 гг.». |
| --- | --- |
| 2.Дата ее утверждения | 12.11.2010 |
| 3.Наименование субъекта бюджетного планирования | Администрация города Чкаловска |
| 4. Цели и задачи программы | 1. Улучшение освещенности улиц и повышение безопасности дорожного движения 2. Улучшение освещенности придомовых территорий города 3. Снижение потребления электроэнергии в системе наружного освещения города за счет применения более экономичных источников освещения 4. Повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации электроосветительного оборудования |
| 5. Целевые индикаторы программы и их значения | Установка дополнительных светоточек, замена светильников на энергосберегающие. |
| 6. Сроки и этапы реализации программы | 2011-2013 |
| 7. Перечень основных мероприятий | - установка опор уличного освещения и монтаж наружного видеонаблюдения пл.Чкалова, - восстановление линии уличного освещения по ул.Жуковского (от пер. Мичурина до пересечения с ул.Технической), -строительство линии уличного освещения по пер. Мичурина от дома №7 по кв.Ломоносова до ул. Северная), - строительство линии уличного освещения в кв.Жукова, - строительство линии уличного освещения от Налоговой инспекции до ул.Пушкина по Лесозаводскому проезду, - замена проводов, светильников наружного освещения улично-дорожной сети, уличной сети индивидуальной застройки, придомовой территории МКД, - реконструкция и ремонт электрического оборудования в пунктах учета и управления уличным освещением |
| 8. Исполнители основных мероприятий | Подрядные организации |
| 9. Объемы и источники финансирования | 2011 г. - 240 тыс. руб., 2012 г. - 300 тыс. руб., 2013 г. - 330 тыс. руб. |
| 10. Организационная схема управления и контроля за реализацией программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация города Чкаловска |
| 11.Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности | 1) повышение уровня оснащенности города Чкаловска системами развития наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения; 2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности; 3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии; 4) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог. |

- Характеристика проблемы

## Основная застройка города Чкаловска как поселения сформирована согласно генеральному плану к 2000 году. Основные этапы строительства приходятся на 1975 - 1990 годы. Сеть наружного уличного освещения построена в период интенсивного городского строительства за истекший период. Поэтому возникла острая необходимость в ее реконструкции, а также в строительстве новых линий наружного уличного освещения в связи с появлением новых жилых образований в городе. Кроме того, обозначилась проблема наружного освещения улиц частного сектора и внутридворового наружного уличного освещения жилого многоквартирного фонда.

## Основные причины проблем в системе наружного уличного освещения города:

## 1. Морально устаревшее оборудование, установленное в 70 - 80-х годах, имеет большую степень износа и не обеспечивает стандартные параметры освещенности. Значительная часть светильников имеет 100-процентный износ.

## 2. Линии электропередач уличного освещения сильно изношены, имеется большое количество скруток, сечение проводов не отвечает новым нагрузкам, требуется частичная замена опор.

## 3. Морально устаревшее с большим износом оборудование пунктов управления и учета наружного освещения в ТП.

## Система наружного освещения города Чкаловска находится в ведении администрации города. В системе наружного освещения города числится около 875 светильников различных типов, 40 км линий электропередач и 19 пунктов управления и учета наружного освещения.

## Эксплуатируемое оборудование выработало большую часть своего ресурса. Используются низкоэффективные источники света. Малый фактический срок службы ламп обусловлен высокой чувствительностью к отклонениям напряжения в сети, низким качеством используемых ламп и износом электрической части светильников. Внеплановая замена источников света значительно влияет на увеличение эксплуатационных затрат. Снижение светотехнических характеристик светильников связано с износом их оптической части вследствие плохой защиты отражателя от попадания влаги и пыли. В связи с этим среднее значение освещенности составляет не более 70% от нормативной, что не отвечает установленным нормам и приводит к неоправданным затратам электроэнергии, а также косвенно влияет на безопасность дорожного движения. Установка дополнительных светильников и замена ламп увеличивают потребляемую электроэнергию, в связи с этим не выдерживает нагрузку оборудование пунктов учета и управления наружным освещением. Требуется замена трансформаторов, пускателей, автоматов, фотоэлементов и электрических счетчиков.

2. Основная цель и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы программы.

### Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного освещения г. Чкаловске:

### 1) повышение уровня оснащенности города Чкаловска системами развития наружного освещения населенных пунктов на основе комплексного подхода к строительству новых и реконструкции существующих установок функционального освещения;

### 2) обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности;

### 3) снижение бюджетных затрат на электроэнергию путем замены устаревшего светотехнического оборудования на новое, энергоэкономичное и установки современных систем автоматики и многотарифных приборов учета электрической энергии;

### 4) создание безопасных условий дорожного движения при достижении нормативного уровня освещенности дорог.

### Сроки реализации программных мероприятий определены на среднесрочный период (2011 2013 годы) и установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

### При этом подход к реализации программы является комплексным и предусматривает строительство новых установок наружного освещения.

Целевые индикаторы

ведомственной целевой программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | установка опор уличного освещения и монтаж наружного видеонаблюдения пл.Чкалова | 2011 | Установка 3 –х светильников | Установка 3 светильников | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Восстановление линии уличного освещения по ул.Жуковского (от пер. Мичурина до пересечения с ул.Технической) | 2013 | Установка дополнительно 3-х светоточек | - | - | Установка дополнительно 3-х светоточек |
| 3. | Строительство линии уличного освещения по пер. Мичурина от дома №7 по кв.Ломоносова до ул. Северная) | 2013 | Установка дополнительно 5-ти светоточек | - | - | Установка дополнительно 5-ти светоточек |
| 4. | Строительство линии уличного освещения в кв.Жукова | 2012 | Установка дополнительно 10-ти светоточек | - | Установка дополнительно 10-ти светоточек | - |
| 5 | Строительство линии уличного освещения от Налоговой инспекции до ул.Пушкина по Лесозаводскому проезду | 2012 | Установка дополнительно 5-ти светоточек | - | Установка дополнительно 5-ти светоточек | - |
| 6. | Замена проводов, светильников наружного освещения улично-дорожной сети, уличной сети индивидуальной застройки, придомовой территории МКД | 2011-2013 | замена 30-ти светильников на энергосберегающие | замена 10-ти светильников на энергосберегающие | замена 10-ти светильников на энергосберегающие | замена 10-ти светильников на энергосберегающие |

3. Система программных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реали- зации | Ответст- венный исполни- тель | Вариант финанси- рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат (целевой индикатор) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1. | установка опор уличного освещения и монтаж наружного видеонаблюдения пл.Чкалова | 2011 | Администрация города Чкаловска | Всего | 60,0 | 60,0 | - | - | Установка 3 светильников |
| 2. | Восстановление линии уличного освещения по ул.Жуковского (от пер. Мичурина до пересечения с ул.Технической) | 2013 | Администрация города Чкаловска | Всего | 35,0 |  |  | 35,0 | Установка дополнительно 3-х светоточек |
| 3. | Строительство линии уличного освещения по пер. Мичурина от дома №7 по кв.Ломоносова до ул. Северная) | 2013 | Администрация города Чкаловска | Всего | 60,0 |  |  | 60,0 | Установка дополнительно 5-ти светоточек |
| 4 | Строительство линии уличного освещения в кв.Жукова | 2012 | Администрация города Чкаловска | Всего | 100,0 | - | 100,0 | - | Установка дополнительно 10-ти светоточек |
| 5 | Строительство линии уличного освещения от Налоговой инспекции до ул.Пушкина по Лесозаводскому проезду | 2012 | Администрация города Чкаловска | Всего | 50,0 | - | 50,0 | - | Установка дополнительно 5-ти светоточек |
| 6 | Замена проводов, светильников наружного освещения улично-дорожной сети, уличной сети индивидуальной застройки, придомовой территории МКД | 2011-2013 | Администрация города Чкаловска | Всего | 315,0 | 100,0 | 80,0 | 135,0 | Ежегодная замена 10-ти светильников на энергосберегающие |
| 7 | Реконструкция и ремонт электрического оборудования в пунктах учета и управления уличным освещением ТП-753,ТП-807, ТП-808, ТП810, ТП-812, ТП-813, ТП-806, ТП-761, ТП-789, ТП-817, ТП-2, ТП-804, ТП-632, ТП-608, ТП-782, ТП-635, ТП-609 | 2011-2013 | Администрация города Чкаловска | Всего | 250,0 | 80,0 | 70,0 | 100,0 | Х |
| Всего по программе | х | x | Всего | 870,0 | 240,0 | 300,0 | 330,0 | Х |

4. Обоснование ресурсного обеспечения

Предполагаемые объёмы и источники финансирования Программы на весь период ее реализации составляет  870 т.р. в том числе за счет средств городского бюджета:

2011г. – 240,0 тыс. руб.

2012г. -   300 тыс. руб.

2013 г.-  330 тыс. руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы могут корректироваться на соответствующий финансовый год.

5. Организация управления и формы контроля за реализацией программы

Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города Чкаловска, которая  осуществляет следующие функции:

1) является главным распорядителем выделенных на реализацию Программы бюджетных средств и обеспечивает их использование в соответствии с утвержденными программными мероприятиями;

2) несет ответственность за своевременную реализацию Программы;

3) осуществляет координацию действий и контроль за выполнением программных мероприятий по достижению планируемых целевых показателей;

4) обеспечивает мониторинг и анализ хода реализации Программы;

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы администрация города Чкаловска формирует:

А) ежеквартальные  отчеты о ходе выполнения мероприятий Программы;

Б) ежегодный отчет  -  доклад о ходе работ по реализации Программы.