Администрация города Чкаловска

Чкаловского района  Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 августа 2011 года                                                                        № 55

О внесении изменений в постановление администрации города Чкаловска от 31.03.2011 № 18 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории  города Чкаловска Нижегородской области на 2011 год» (в ред. от 20.05.11 №33).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Нижегородской области от 22.06.2011 №216 «Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в  многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых  в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2011 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», распоряжением администрации города Чкаловска от 22.06.2011 №167-р «О проведении отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Чкаловска в 2011 году» и в соответствии с протоколами оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов города Чкаловска №1 по №7 от 25.07.2011,  администрация города Чкаловска   п о с т а н о в л я е т:

1. Приложение 1 Паспорта муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории города Чкаловска Нижегородской области на 2011 год» (далее Программы) изложить в новой редакции:

«

| Приложение 1 |  |
| --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./ кв.м | руб./ кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| город Чкаловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: | Х | Х | Х | Х | Х | 10755,33 | 9281,50 | 7143,07 | 483 | Х | 5197917 | 3342000 | 1435000 | 161000 | 259917 | 560 | 2760 | 10.2011 |
| 1 | кв-л Ломоносова, д.1 | 1984 | не было | кирпичные | 5 | 1 | 2905,80 | 2062,40 | 900,70 | 128 | ЧАСТ | 842430 | 541653 | 232578 | 26064 | 42135 | 408 | 2760 | 10.2011 |
| 2 | кв-л Ломоносова, д.6 | 1982 | не было | кирпичные | 3 | 3 | 1629,95 | 1498,85 | 1333,90 | 81 | ЧАСТ | 500001 | 321429 | 138014 | 15557 | 25001 | 334 | 2760 | 10.2011 |
| 3 | кв-л Ломоносова, д.12 | 1982 | не было | кирпичные | 2 | 2 | 1050,81 | 964,28 | 863,02 | 53 | ЧАСТ | 1289121 | 828953 | 355943 | 39769 | 64456 | 1337 | 2760 | 10.2011 |
| 4 | кв-л Ломоносова, д.15 | 1986 | не было | кирпичные | 3 | 3 | 1974,97 | 1817,87 | 1467,81 | 89 | ЧАСТ | 500001 | 321429 | 138014 | 15557 | 25001 | 275 | 2760 | 10.2011 |
| 5 | ул. Инженерная, д.9 | 1964 | не было | кирпичные | 4 | 2 | 1390,00 | 1217,10 | 1097,13 | 44 | ЧАСТ | 595423 | 382799 | 164366 | 18486 | 29772 | 489 | 2760 | 10.2011 |
| 6 | ул.Краснофлотская, д.12 | 1960 | не было | кирпичные | 3 | 2 | 896,20 | 834,50 | 668,25 | 49 | ЧАСТ | 734652 | 472344 | 202817 | 22758 | 36733 | 880 | 2760 | 10.2011 |
| 7 | ул.Краснофлотская, д.16 | 1964 | не было | кирпичные | 3 | 2 | 907,90 | 886,50 | 812,26 | 39 | ЧАСТ | 736289 | 473393 | 203268 | 22809 | 36819 | 831 | 2760 | 10.2011 |
| .» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Приложение 2 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планируемые показатели выполнения адресной |  |
|  | программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по МО г. Чкаловск: | 10755,63 | 483 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5197917 | 5197917 |
| 1 | город Чкаловск | 10755,63 | 483 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5197917 | 5197917 |

.»

3. Приложение3 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

Приложение 3

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |
| --- | --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МО город Чкаловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО: | 5197917 | 2299220 | 757636 | 1916,42 | 2141061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кв-л Ломоносова, д.1 | 842430 | 677128 | 165302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | кв-л Ломоносова, д.6 | 500001 | 400828 | 99173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | кв-л Ломоносова, д.12 | 1289121 | 119817 | 107594 | 895,70 | 1061710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | кв-л Ломоносова, д.15 | 500001 | 466224 | 33777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Инженерная, д.9 | 595423 | 458709 | 136714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Краснофлотская, д.12 | 734652 | 88159 | 107537 | 509,30 | 538956 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Краснофлотская, д.16 | 736289 | 88355 | 107539 | 511,42 | 540395 |  |  |  |  |  |  |  |  |

.»

4. Настоящее постановление обнародовать в Чкаловской центральной библиотеке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации

города Чкаловска                                                                             А.А. Мясников