ПРОЕКТ

12/З-01.04.2011

ВНЕСЕН

Главой администрации г Чкаловска

С.А. Бутылкиным

01.04.2011

ДОКЛАДЧИК

Глава администрации г Чкаловска

С.А. Бутылкин

Городская Дума города Чкаловска

Чкаловского района  Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

________ 2011 года                                                                                 №  ___

Об утверждении отчёта  о реализации

Программы по развитию наружного

освещения    за 2010 год

В соответствии со статьёй 24 Устава города Чкаловска, постановлениями городской Думы г. Чкаловска от 18 сентября 2007 г. № 25 «Об утверждении Программы по развитию наружного освещения г. Чкаловска на период 2008-2012 гг.» (с изменениями, внесенными постановлениями от 01.07.2008 г. № 20, 30.12.2008 г. № 51, решением от 28.09.2010 г. № 78, от 19.04.2010 г. № 21, от 27.07.2010 г. № 43, от 23.11.2010 г. № 72, от 27.12.2010 г. № 80), городская Дума решает:

1.	Утвердить  отчёт о реализации  Программы по развитию наружного освещения за 2010 год  согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в Чкаловской центральной библиотеке.

3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Чкаловска						Е. М. Сорокин

Размещен 01.04.2011 в 18.00

Утвержден

решением

городской Думы г. Чкаловска

от ______ 2011 года № ___

Отчет о ходе выполнения «Программы по развитию наружного освещения г. Чкаловска на период 2008-2012гг.» за 2010 год

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая часть | 1. Программа по развитию наружного освещения г. Чкаловска на 2008-2012гг. 2. Заказчик и разработчик Программы - администрация г. Чкаловска. 3. Основная цель Программы – повышение уровня освещенности и снижение потребления электроэнергии в системе наружного освещения за счет применения более энергоэффективных источников освещения дорожно-уличной сети и придомовых территорий г. Чкаловска. 4. Основные задачи Программы: - улучшение освещенности улиц и повышение безопасности дорожного движения; - улучшение освещенности придомовых территорий города; - снижение потребления электроэнергии в системе наружного освещения города за счет применения более энергоэффективных источников освещения; - повышение надежности, безопасности и эффективности эксплуатации электроосветительного оборудования; - минимизация затрат на эксплуатацию и ремонт электроосветительного оборудования. 5. Сроки и этапы реализации Программы 2008-2012гг. |
| 2 | Финансирование целевой Программы за отчетный период | В 2010 году в бюджете города на Программу по развитию наружного освещения в г. Чкаловске было предусмотрено 357 тыс.руб. Фактически освоено 356,8 тыс. руб. Процент исполнения 99,9%. |
| 3 | Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период | Выполнение программных мероприятий (Приложение 1). |
| 4 | Механизм реализации Программы | Контроль за ходом реализации Программы и использованием выделенных средств осуществлялся администрацией города и городской Думой в форме сводных отчетов. Предварительный контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств осуществлялся сектором казначейского исполнения местного бюджета Управления финансов администрации Чкаловского района. |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | 1. В пределах лимита бюджетного финансирования на реализацию Программы (357 тыс. руб.) расход денежных средств осуществлялся по следующим направлениям: - реконструкция и ремонт электрооборудования в пунктах учета и управления уличного освещения; - реконструкция и ремонт наружного освещения придомовой территории многоквартирных домов г.Чкаловска; - реконструкция и ремонт наружного освещения дорожно-уличной сети индивидуальной застройки г. Чкаловска; - реконструкция и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети г. Чкаловска; Все финансовые средства, намеченные для проведения указанных мероприятий, практически полностью освоены. 2. Настоящей Программой предусматривается энергоэффективная реконструкция уличного освещения города. В связи с этим, в 2010г. приоритет в закупке и установке нового осветительного оборудования был отдан энергоэффективным светильникам ЖКУ с лампами ДНаТ мощностью 150 Вт взамен РКУ с лампами ДРЛ мощностью 250 Вт. В 2010г. было дополнительно установлено новых светильников в количестве 62 шт. Это позволило, не снижая стандартные параметры освещенности улиц города, получить экономию по потребляемой электроэнергии уличной сети освещения. Анализ соотношения полученных результатов с затратами на реализацию программы показал, что освещенность улиц города значительно увеличилась, но не удалось, в связи с большим увеличением количества светильников, уложиться в лимит на оплату электроэнергии уличного освещения: лимит на 2010 год - 1850 тыс. руб., факт оплаты в течении 2010 года -2029,1 тыс. руб. 3. Анализируя соотношения полученных результатов с затратами на реализацию Программы - освещенность и надежность работы улично-дорожной сети освещения значительно улучшилась, но не удалось в полном объеме решить ситуацию с освещением улиц частного сектора города. 4. Принимая во внимание, что основные программные мероприятия реализованы в полном объеме, а также выполнены дополнительные работы по улучшению наружного освещения улично-дорожной сети и придомовых территорий города, можно говорить о получении положительных результатов поставленных целей и задач за отчетный период. |
| 6 | Выводы и предложения | За отчетный период основные программные мероприятия выполнены в полном объеме, достигнуты позитивные результаты в степени освещенности центральных улиц города. В 2011 г. необходимо: 1) более тщательно подходить к закупкам источников света(ламп ДРЛ, ДНаТ), отдавая преимущество более качественным и более устойчивым к перепадам напряжения моделям, иметь текущий запас ламп и расходных материалов для своевременного устранения дефектов в работе уличной сети освещения, что должно привести к снижению эксплуатационных затрат на содержание сети. 2) не допускать работу уличного и внутридворового освещения в светлое время суток без уважительных причин. 3) внедрять новые формы и методы работы, повышающие надежность и экономичность работы городской сети уличного освещения. 4) провести оптимизацию и переподключение сетей наружного освещения города согласно потребляемых нагрузок. |

Глава администрации

города Чкаловска                                                                                        С.А. Бутылкин

|  | Приложение 1 к отчёту о реализации Программы по развитию наружного освещения г. Чкаловска за 2010 год |
| --- | --- |

Отчет о выполненных мероприятиях по реализации Программы по развитию

наружного освещения г. Чкаловска  за 2010год

| № п/п | Наименование мероприятий | Адресный перечень работ | Количество | Объем финансирования по программе, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Реконструкция и ремонт наружного освещения придомовой территории МКД | кв.Лесной, ул. Мира д.1- ул. Народная, д.25 ул.Краснофлотская | 19 | 127,5 | 127,4 |
|  | Реконструкция и ремонт наружного освещения уличной сети индивидуальной застройки | ул. Жуковского ул.Расковой ул.Кирова ул.Я.Петрова ул.Больничная ул.Новая ул.Осипенко ул.Матросова ул.Трудовая ул.Леваневского | 19 | 56 | 55,9 |
|  | Реконструкция и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети | ул.Ленина ул.Октябрьская | 7 | 9,1 | 9,1 |
|  | Реконструкция и ремонт электрического оборудования в пунктах учета и управления уличным освещением | ТП 807,808,810,753,812, 806,813,789,804,782,817, 2,608,761 | - | 43,4 | 43,4 |
|  | Реконструкция и ремонт наружного освещения в городских парковых зонах | парк ул.Белинского | 17 | 28,1 | 28,1 |
|  | Реконструкция и ремонт наружного освещения, установка и монтаж наружного видеонаблюдения | пл. Чкалова | - | 13,9 | 13,9 |
|  | итого |  | 62 | 397 | 396,8 |