Городская Дума города Чкаловска

Чкаловского района  Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

19 апреля 2010 года                                                                                 № 16

| Об утверждении муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Чкаловска Нижегородской области на 2010-2011 годы» |  |
| --- | --- |

В целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Чкаловска Нижегородской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Нижегородской области  от 29.03.2010 года № 162 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Нижегородской области на 2010- 2011 годы» городская Дума г. Чкаловска решает:

1. Утвердить муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Чкаловска Нижегородской области на 2010 - 2011 годы" согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации г. Чкаловска организовать работу по выселению в судебном порядке граждан из аварийного фонда в случае их отказа от участия в программе по переселению.

2. Обнародовать настоящее решение в Чкаловской центральной библиотеке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Чкаловска 	                                                    Е.М. Сорокин

Обнародовано 19 апреля 2010 года  18.00 час.

19.04.2010г.

- Утверждена

решением

городской Думы г. Чкаловска

19 апреля 2010 г. № 16

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЧКАЛОВСКА  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010 - 2011 ГОДЫ"

1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Чкаловска Нижегородской области на 2010-2011 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ; Постановление Правительства Нижегородской области от 29.03.2010 года №162 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Нижегородской области на 2010- 2011 годы» |
| Разработчик Программы | администрация города Чкаловска |
| Основная цель Программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до января 2007 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома) |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | Привлечение денежных средств в размере 72345600 рублей; Расселение ветхого и аварийного фонда – 9 многоквартирных домов, в которых проживают 58 семей Общая площадь расселяемых домов – 2474,01 кв.м. |
| Задачи Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Чкаловска. Переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. Ликвидация аварийных многоквартирных домов. |
| Сроки реализации Программы | 2010-2011 годы |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Планируемыми показателями выполнения Программы являются следующие показатели: - количество жилых помещений, приобретенных у застройщиков для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - количество переселенных жителей в результате выполнения Программы; - количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в результате выполнения Программы; - доля израсходованных средств от лимита средств Фонда на выполнение Программы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Заключение и регистрация контракта на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в городе Чкаловске. 2. Принятие соответствующей доли приобретенных по контракту жилых помещений в муниципальную собственность из областной собственности. 3. Заключение договоров мены, договоров социального найма с гражданами, расселяемыми из аварийного жилого фонда. |
| Исполнители основных мероприятий | Министерство социальной политики Нижегородской области (по согласованию); администрация города Чкаловска |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 74220300 рублей в том числе за счет средств: - государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 68163923,52 руб. (далее - Фонд); - областного бюджета – 5995812,72 рублей; - бюджета города: -средства обязательного долевого финансирования на переселение граждан - 60563,76 руб.; - средства на улучшение жилищных условий – 1874700 руб. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией программы осуществляет администрация города Чкаловска |

- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Обеспечение населения города Чкаловска Нижегородской области жильем в условиях рыночной экономики - наиболее социально значимая проблема.

На территории города 25 многоквартирных домов признаны аварийными.

Положение в жилищном секторе города Чкаловска на протяжении последних лет определялось растущим спросом на жилье и отсутствием денежных средств на его строительство и приобретение. Бюджет города Чкаловска не позволяет осуществлять строительство бесплатного жилья. В таких условиях выполнение задач по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда становится проблематичным.

Программа направлена на ликвидацию аварийного фонда, определенного по состоянию на 01.01.2007 года. Дальнейшее планирование жилья к сносу предусматривается после выполнения настоящей Программы.

Программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Чкаловска Нижегородской области в 2010-2011 годы" направлена на реализацию Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства",  постановления Правительства Нижегородской области  от 29.03.2010 года №162 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Нижегородской области на 2010- 2011 годы».

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Критерий отбора аварийных домов на территории города Чкаловска Нижегородской области.

Отбор аварийных многоквартирных домов в перечень домов для включения в Программу осуществляется администрацией города Чкаловска из числа признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2007 года, на основании следующих критериев:

- аварийные многоквартирные дома для собственников помещений, в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников, а также аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и нежилые помещения находятся в муниципальной собственности;

- аварийные многоквартирные дома, где всеми собственниками выбраны конкретные варианты переселения, взяты обязательства в письменной форме о реализации конкретного варианта переселения и согласованы с органами местного самоуправления условия изъятия жилых помещений;

- аварийные многоквартирные дома, в которых общие собрания собственников помещений приняли единогласные решения об участии в региональной Программе по переселению, но для которых не истек установленный срок сноса таких домов силами собственников.

3.2. Порядок переселения граждан

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы, осуществляется администрацией города Чкаловска за счет предоставления жилых благоустроенных помещений во вновь построенных многоквартирных домах путем:

а) заключения договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 85, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) заключения договоров мены взамен изымаемых у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на территории города Чкаловска

Нижегородской области на 2010-2011годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов, жители которых будут переселены в жилые помещения,

построенные (приобретенные) в рамках Программы «Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда на территории города Чкаловска Нижегородской области на 2010-2011годы»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа |  | Планируемая дата сноса МКД | Планируемая дата окончания переселения | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе, чел. | Число жителей планируемых к переселению, чел. |  | Общая площадь жилых помещений МКД, кв.м. |  | Расселяемая площадь жилых помещений, кв.м. |  | Количество помещений, подлежащих расселению, чел. |  | Средства долевого финансирования переселения граждан, руб. |  |  |  |  | Стоимость 1 кв.м. (нормативная) |  |  | Дополнительная жилая площадь в части улучшения жилищных условий переселяемых граждан, кв.м. |  |  |  |  | Средства дополнительного долевого финансирования улучшения жилищных условий переселяемых граждан, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  | Средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Средства областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |  |  |  | Всего: |  | Площадь, финансируемая за счет областного и местного бюджетов | Площадь, финансируемая целиком за счет местного бюджета |  | Всего | Площадь, финансируемая за счет областного и местного бюджетов |  | Площадь, финансируемая целиком за счет и местного бюджетов (гр.18*30000) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств областного бюджета (гр.17*75%*30000) | За счет средств местного бюджета (гр.17*25%*30000) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | пер. Комсомольский д.1 | 25 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 19 |  | 19 |  | 341.36 |  | 341.36 |  | 8 |  | 10 240 800.00 | 9 405 150.72 | 827 292.79 | 8 356.49 |  | 30 000.00 | 3.64 |  |  | 0.00 |  | 3.64 |  | 109 200.00 | 0.00 | 0.00 | 109 200.00 |
| 2 | пер. Комсомольскийд.2 | 26 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 24 |  | 24 |  | 340.01 |  | 340.01 |  | 8 |  | 10 200 300.00 | 9 367 955.52 | 824 021.04 | 8 323.44 |  | 30 000.00 | 4.99 |  |  | 0.00 |  | 4.99 |  | 149 700.00 | 0.00 | 0.00 | 149 700.00 |
| 3 | пер. Комсомольскийд.3 | 27 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 20 |  | 20 |  | 398.50 |  | 398.50 |  | 9 |  | 11 955 000.00 | 10 979 472.00 | 965 772.72 | 9 755.28 |  | 30 000.00 | 9.50 |  |  | 0.00 |  | 9.50 |  | 285 000.00 | 0.00 | 0.00 | 285 000.00 |
| 4 | пер. Комсомольскийд.4 | 28 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 15 |  | 15 |  | 341.20 |  | 341.20 |  | 8 |  | 10 236 000.00 | 9 400 742.40 | 826 905.02 | 8 352.58 |  | 30 000.00 | 3.80 |  |  | 0.00 |  | 3.80 |  | 114 000.00 | 0.00 | 0.00 | 114 000.00 |
| 5 | ул.Ленина, д.17 | 36 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 9 |  | 9 |  | 345.15 |  | 345.15 |  | 8 |  | 10 354 500.00 | 9 509 572.80 | 836 477.93 | 8 449.27 |  | 30 000.00 | 7.35 |  |  | 0.00 |  | 7.35 |  | 220 500.00 | 0.00 | 0.00 | 220 500.00 |
| 6 | ул.Комсомольская, д.29 | 21 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 8 |  | 8 |  | 194.50 |  | 194.50 |  | 5 |  | 5 835 000.00 | 5 358 864.00 | 471 374.64 | 4 761.36 |  | 30 000.00 | 8.50 |  |  | 0.00 |  | 8.50 |  | 255 000.00 | 0.00 | 0.00 | 255 000.00 |
| 7 | ул.Комсомольская, д.31 | 22 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 8 |  | 8 |  | 187.99 |  | 187.99 |  | 4 |  | 5 639 700.00 | 5 179 500.48 | 455 597.52 | 4 602.00 |  | 30 000.00 | 5.01 |  |  | 0.00 |  | 5.01 |  | 150 300.00 | 0.00 | 0.00 | 150 300.00 |
| 8 | ул.Комсомольская, д.33 | 23 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 7 |  | 7 |  | 170.00 |  | 170.00 |  | 4 |  | 5 100 000.00 | 4 683 840.00 | 411 998.40 | 4 161.60 |  | 30 000.00 | 2.00 |  |  | 0.00 |  | 2.00 |  | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 |
| 9 | ул.Комсомольская, д.35 | 24 | 14.12.2006 | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2011 г. | 12 |  | 12 |  | 155.30 |  | 155.30 |  | 4 |  | 4 659 000.00 | 4 278 825.60 | 376 372.66 | 3 801.74 |  | 30 000.00 | 17.70 |  |  | 0.00 |  | 17.70 |  | 531 000.00 | 0.00 | 0.00 | 531 000.00 |
| Всего МКД по МО25, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 9 |  |  |  |  |  | 122 |  | 122 |  | 2 474.01 |  | 2 474.01 |  | 58 |  | 74 220 300.00 | 68 163 923.52 | 5 995 812.72 | 60 563.76 |  | х | 62.49 |  |  | 0.00 |  | 62.49 |  | 1 874 700.00 | 0.00 | 0.00 | 1 874 700.00 |